**RESUMO DO ROTEIRO EM SEMANAS**

| **ETAPA** | **2022** | | | | | | | | | | | | **2023** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OUTUBRO** | | | | **NOVEMBRO** | | | | **DEZEMBRO** | | | | **JANEIRO** | | | | **FEVEREIRO** | | | | **MARÇO** | | | | **ABRIL** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ETAPAS DO SISTEMA**

| **Nº** | **DESCRIÇÃO** | **DATA INICIAL** | **DATA FINAL** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESCOLHA DO TEMA NO DSPI | 28/09/2022 | 04/10/2022 |
| 2 | CRIAÇÃO DO ROTEIRO | 02/11/2022 | 03/11/2022 |
| 3 | CRIAÇÃO DE REGRAS DE NEGÓCIO E REQUISITOS | 02/11/2022 | 03/11/2022 |
| 4 | CRIAÇÃO DE DIAGRAMAS | 02/11/2022 | 03/11/2022 |
| 5 | ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA BASE | 04/11/2022 | 18/11/2022 |
| 6 | DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA(VOLTADO ÀS FUNCIONALIDADES) | 25/11/2022 | 10/02/2023 |
| 7 | DESENVOLVIMENTO DO DESIGN COMPLETO | 17/02/2023 | 10/03/2023 |
| 8 | CRIAÇÃO DE PITCH E RELATÓRIOS | 17/03/2023 | 31/03/2023 |

**ATIVIDADES EM CADA ETAPA DO SISTEMA**

| **Etapa Nº** | **DESCRIÇÃO** | **RESPONSÁVEL** |
| --- | --- | --- |
| 1 | BUSCA POR TEMAS RELACIONADOS E FILTRAGEM DE ACORDO COM DSPI | TODOS |
| 1 | RELACIONAR PRÓS E CONTRA PARA DEFINIÇÃO DOS 3 MELHORES TEMAS | TODOS |
| 2 | SEPARAR TRABALHO EM PARTES | PEDRO LUCAS |
| 2 | ESTUDO DAS DATAS E TEMPO PARA CONCLUSÃO DO TRABALHO | PEDRO LUCAS |
| 2 | ORGANIZAÇÃO DO CRONOGRAMA | TODOS |
| 3 | ORGANIZAR IDEIA CENTRAL DO TRABALHO- O QUE É,FUNCIONALIDADES,ENTIDADES… | TODOS |
| 3 | CRIAR REGRAS DE NEGÓCIO SEPARANDO AS ETAPAS E PROCESSOS DO SISTEMA | DANIEL SANTOS |
| 3 | RELACIONAR REGRAS DE NEGÓCIO E ORGANIZAR | DANIEL SANTOS |
| 3 | CRIAR REQUISITOS FUNCIONAIS | DANIEL SANTOS |
| 3 | ESCOLHER CATEGORIAS PARA REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE ACORDO COM O TRABALHO | DANIEL SANTOS |
| 3 | CRIAR E ORGANIZAR REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS | DANIEL SANTOS |
| 4 | ORGANIZAR IDEIA CENTRAL DO TRABALHO- O QUE É,FUNCIONALIDADES,ENTIDADES… | TODOS |
| 4 | CRIAR DIAGRAMAS ESTRUTURAIS(DIAGRAMA DE CLASSE E DE OBJETOS) | PEDRO LUCAS |
| 4 | CRIAR DIAGRAMAS COMPORTAMENTAIS(DIAGRAMA DE ATIVIDADE E DE CASOS DE USO) | CAIQUE ANDRADA |
| 5 | CRIAR SLIDES DE PARTE DO LOGIN | TODOS |
| 5 | CRIAR SLIDES DE PARTE DO CADASTRO | TODOS |
| 5 | CRIAR SLIDES DE PARTE INTERNA DO SISTEMA | TODOS |
| 5 | VERIFICAR SE TODAS FUNCIONALIDADES ESTÃO PRESENTES E EXPLICADAS | TODOS |
| 5 | CRIAÇÃO DO GITHUB DO TRABALHO | PEDRO LUCAS |
| 6 | CRIAÇÃO DO LOGIN E CADASTRO DO SISTEMA(DESIGN MÍNIMO) | CAIQUE ANDRADA |
| 6 | ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS | DANIEL SANTOS |
| 6 | CRIAÇÃO DAS CLASSES DO SISTEMA | PEDRO LUCAS |
| 6 | CRIAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO SISTEMA(CAIXA DE ENTRADA COM OS BOTÕES E FUNCIONALIDADES ESCOLHIDAS) | PEDRO LUCAS |
| 6 | CRIAÇÃO DE TELA DE GERENCIAMENTO | CAIQUE ANDRADA |
| 6 | CRIAÇÃO DE CHATBOX | PEDRO LUCAS |
| 6 | CRIAÇÃO DA PARTE DE ENVIO DE DOCUMENTOS | DANIEL SANTOS |
| 6 | IMPLEMENTAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL | DANIEL SANTOS |
| 6 | CRIAÇÃO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO | CAIQUE ANDRADA |
| 6 | CRIAÇÃO DA ÁREA DE VISUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS | CAIQUE ANDRADA |
| 6 | REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE FUNCIONALIDADES RESTANTES | TODOS |
| 6 | PASSAR PARA O GITHUB | TODOS |
| 7 | ESTUDO SOBRE DESIGN VOLTADO A EMPRESAS | TODOS |
| 7 | ESTUDO DE CORES | TODOS |
| 7 | ESTUDO DE USUÁRIO-SISTEMA | TODOS |
| 7 | ESCOLHA DA PALETA DE CORES A SEREM UTILIZADAS | TODOS |
| 7 | ESCOLHA DE SITES COM DESIGNS BONS PARA VOTAÇÃO | TODOS |
| 7 | REUNIÃO E VOTAÇÃO DO DESIGN | TODOS |
| 7 | IMPLEMENTAÇÃO DO DESIGN NO SISTEMA COMPLETO | TODOS |
| 7 | PASSAR TUDO PARA O GITHUB | TODOS |
| 8 | ELABORAÇÃO DO PITCH | TODOS |
| 8 | CRIAÇÃO DO VÍDEO E EDIÇÃO | CAIQUE ANDRADA |
| 8 | DESENVOLVIMENTO DOS RELATÓRIOS | DANIEL SANTOS |
| 8 | ORGANIZAR TUDO PARA APRESENTAÇÃO | PEDRO LUCAS |